13.Lista de Características

(P)rioridade X (E)sforço X (R)isco X (B)aseline

Legenda:

(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.

C: Crítica (não tem sentido desenvolver esta versão do sistema sem esta característica)

I: Importante (podemos conviver sem esta característica nesta versão do sistema)

U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não fará falta nesta versão do sistema)

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definido pela equipe de desenvolvimento.

A: Alto

M: Médio

B: Baixo

(B): Baseline

1: Primeira versão do sistema (contém todas as características críticas, podendo ter algumas características importantes e úteis).

2: Segunda versão do sistema (contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis).

3: Terceira versão do sistema (contém todas as características úteis)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Característica | (P) | (E) | (R) | (B) |
| 1 | Controle de estoque | C | M | B | 1 |
| 2 | ID para produtos | C | A | B | 1 |
| 3 | Cadastro de produto | I | A | B | 2 |
| 4 | Número de pedidos | I | M | M | 2 |
| 5 | Cont. capital de giro | C | M | M | 1 |
| 6 | Registro de reclamações | U | B | B | 2 |
| 7 | Acompanhamento de progresso | I | M | B | 2 |
| 8 | Relatório de gastos | C | A | B | 1 |
| 9 | Controle de atividades | U | A | B | 3 |
| 10 | Agenda de atendimento | I | M | B | 2 |
| 11 | Controle de acesso | C | B | M | 1 |
| 12 | Controle de lucro | C | A | M | 1 |
| 13 | Contratos de serviço | C | M | M | 1 |
| 14 | Cadastro de cliente | C | A | M | 1 |
| 15 | Histórico de clientes | C | M | B | 1 |
| 16 | Atendimento On-line | U | M | B | 2 |
| 17 | Pedidos On-line | U | B | M | 3 |
| 18 | Serviços e preços | U | A | M | 2 |
| 19 | Ofertas por e-mail | I | B | B | 1 |
| 20 | Google Maps | U | M | B | 3 |
| 21 | Cont. cliente mal Pg. | I | M | M | 1 |